CONVOCATORIA A

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO ESTATAL DE SUPER CÓMPUTO Y DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA.

CONVOCATORIA que contiene las bases sobre las que se desarrollará el procedimiento de LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº LO-03890C999-E35-2016, relativa a: “CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO ESTATAL DE SUPER CÓMPUTO Y DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA”.

En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (En adelante LOPSRM), en su Reglamento y de conformidad con la Licitación Pública Nacional N° LO-03890C999-E35-2016 de fecha 18 de febrero de 2016, con el objeto de asegurar a la Entidad CONVOCANTE: CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MATEMÁTICAS, A.C., (En adelante EL CIMAT) las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, así como de acreditar la economía, eficacia y eficiencia en la contratación de la obra cuyos datos se mencionan en el cuadro de referencia, a continuación instruye a los LICITANTES para la formulación de las proposiciones técnica y económica. Toda vez que se trata de una Licitación Pública de carácter NACIONAL, únicamente podrán participar personas físicas o morales de nacionalidad MEXICANA, cuyas actividades comerciales y profesionales estén directamente relacionadas con la ejecución de trabajos de la naturaleza de los descritos en la presente CONVOCATORIA y sus anexos.

Los licitantes, a su elección, podrán entregar sus proposiciones a través de medios remotos de comunicación electrónica, conforme al “ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES QUE SE DEBERÁN OBSERVAR PARA LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL DENOMINADO COMPRANET”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio del año 2011, en cuyo caso, deberán previamente haber realizado su registro por medio del portal https://compranet.funcionpublica.gob.mx y contar con su certificado digital de la firma electrónica avanzada que emite el Servicio de Administración Tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales. Lo anterior, sin perjuicio de que cualquier licitante puede optar por presentar sus propuestas por escrito en el acto de presentación y apertura.

Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 27 del acuerdo mencionado en el párrafo anterior, los licitantes presenciales deberán entregar su PROPUESTA DIGITALIZADA (ESCANEADA) POR COMPLETO (INCLUYENDO LOS ASPECTOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS) en un medio magnético (disco compacto o memoria USB), organizada por nombres de archivos que identifiquen el requisito o documento que contiene, dicho medio magnético deberá incluirse DENTRO DEL SOBRE CERRADO DE SU PROPUESTA.

Las proposiciones NO podrán ser enviadas por servicio postal o de mensajería.

1.	GENERALIDADES DE LA OBRA:

  - DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

El predio para la sede de la obra “CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO ESTATAL DE SUPER CÓMPUTO Y DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA”, ubicada en BLVD. MINERAL DE CATA 1305, MANZANA 7 DEL POLÍGONO DE ZONA DE SERVICIOS DE GUANAJUATO PUERTO INTERIOR, SILAO DE LA VICTORIA, GUANAJUATO.

El edificio ha sido diseñado en dos niveles tomando en cuenta la distribución espacial necesaria para facilitar la distinción de labores que se realizarán dentro del mismo. Al exterior se propone una volumetría dinámica que juegue con el movimiento, la altura y los materiales de la fachada atendiendo a criterios de diseño vanguardista y acorde a la zona donde se ubicará.

Entre sus premisas de diseño se concibe un concepto Arquitectónico Contemporáneo, con un criterio de uniformidad y pureza en los acabados para lograr espacios vanguardistas y confortables para el desarrollo de las actividades de los usuarios.

Criterios de Iluminación.

Para el proyecto de iluminación del edificio se opta por utilizar luminarios con un alto grado de desempeño tecnológico en cuanto a ahorro energético, siendo los elegidos los que funcionan con tecnología LED por su buen desempeño, por ser amigables con el medio ambiente y por la alta gama de opciones que se pueden encontrar en el mercado, dando pauta a lograr, con la iluminación, espacios acogedores y adecuados para que el usuario se encuentre en total comodidad en el momento en que realiza sus actividades.

Criterios de Instalaciones.

Para el proyecto de los acabados e instalaciones de la segunda etapa se contemplan los Pisos, Plafones, Cancelerías, Herrerías y Carpintería, Instalación Hidráulica Exterior, Cableado Eléctrico,  y Obra Civil en general.

El equipamiento asignado para la segunda etapa constará del Elevador, Equipo de Hidroneumático, Aires acondicionados, Voz y Datos, UPS, Control de Acceso, Subestación, Planta generadora.

Las instalaciones fueron proyectadas de acuerdo a las características arquitectónicas del edificio en cuestión, apegándose a los reglamentos de construcción concernientes.

El alcance de los trabajos en la presente licitación corresponde a la obra de “CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO ESTATAL DE SUPER CÓMPUTO Y DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA”, a desarrollarse en el Ejercicio Fiscal 2016, y que se desglosa en el ANEXO E-2 (CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES Y UNIDADES DE MEDICIÓN).

SUMINISTROS PRINCIPALES.

Para garantizar el suministro de los principales materiales a utilizar en la obra objeto de la presente licitación, los licitantes deberán presentar carta compromiso de cuando menos un proveedor, que GARANTICE EL SUMINISTRO de cada uno de los principales materiales, detallando las especificaciones generales y/o particulares correspondientes solicitadas en el Anexo E-2 ó en los Planos, en los volúmenes necesarios y suficientes para la ejecución de los trabajos, y en los tiempos marcados por el licitante en su programa general de ejecución de los trabajos, incluyendo como mínimo:

- PISO PORCELANATO Y MATERIALES DE ASENTADO.

- PINTURA VINÍLICA, FALSO PLAFON DE TABLAROCA Y PLATABANDA PERIMETRAL.

- CANCELERÍA, HERRERÍAS Y CARPINTERÍA.

- INSTALACIÓN HIDRÚLICA EXTERIOR

- CABLEADO ELÉCTRICO.

- ELEVADOR.

- EQUIPO HIDRONEUMÁTICO.

- AIRES ACONDICIONADOS.

- CABLEADO DE VOZ Y DATOS.

- UPS.

- CONTROL DE ACCESOS.

- SUBESTACION.

- PLANTA GENERADORA.

- PANELES DE FACHADA INTEGRAL INCLUYENDO MATERIALES DE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS.

- ACOMETIDA DE ALTA TENSIÓN.

LA NO PRESENTACIÓN DE ESTAS CARTAS SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE SU PROPUESTA.

1.2	ORIGEN DE LOS RECURSOS:

EL CIMAT cuenta con los recursos presupuestales para la ejecución de la obra “CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO ESTATAL DE SUPER CÓMPUTO Y DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA”, con origen en el Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT-Gobierno del Estado de Guanajuato (FONINV), No. GTO-2013-C02-221425.

1.3	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

El Alcance de la asignación presupuestal, corresponde a la asignación presupuestaria del contrato resultado de la presente licitación, y se estima en aproximadamente un 100.00% (cien por ciento) del alcance total del proyecto para esta etapa.

El plazo de ejecución de los trabajos para el Ejercicio Fiscal 2016 será de 60 (SESENTA) DÍAS NATURALES. La fecha de inicio de los trabajos será el 16 de marzo de 2016, y la de terminación el día 14 de mayo de 2016.

1.4	DE LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS:

La reunión para la visita al sitio de los trabajos será a las 09:00 horas del día 23 de febrero de 2016, en la BLVD. MINERAL DE CATA 1305, MANZANA 7 DEL POLÍGONO DE ZONA DE SERVICIOS DE GUANAJUATO PUERTO INTERIOR, SILAO DE LA VICTORIA, GUANAJUATO, donde serán atendidos por el C JUAN MANUEL MONDRAGÓN ARCHUNDIA, encargado del despacho de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales del CIMAT, quien guiará la visita al lugar donde se realizarán los trabajos.

.

En ningún caso EL CIMAT asumirá responsabilidad por las condiciones climatológicas locales, o cualquier otra condición que pudiera afectar la ejecución de los trabajos, ni por las conclusiones que los licitantes obtengan al examinar los lugares y circunstancias antes señaladas, por lo que el hecho de que un licitante no se familiarice con las condiciones imperantes no le releva de su obligación para ejecutar y concluir los trabajos en la forma y términos convenidos, en el caso de que EL CIMAT decida encomendárselos.

1.5	JUNTA DE ACLARACIONES:

La Junta de Aclaraciones se celebrará a las 12:00 horas del día 23 de febrero de 2016, en la SALA DE JUNTAS DEL NIVEL P DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MATEMÁTICAS, A.C. CALLE JALISCO S/N, COLONIA VALENCIANA C.P. 36023, GUANAJUATO, GTO., Las solicitudes de aclaración a la Convocatoria de la Licitación, deberán enviarse a más tardar a las 12:00 horas del día 22 de febrero de 2016, directamente a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales del CIMAT, bien vía correo electrónico a la dirección juanmon@cimat.mx (con copia para: arnulfo@cimat.mx), o bien a través del Sistema CompraNet.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán presentar un escrito en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante, conforme se establece en el Artículo 35 de la LOPSRM, acompañado de dicho escrito deberán presentar las solicitudes de aclaraciones (para facilitar su  manejo se solicita agregar en forma digital el archivo en Word o PDF editable). Si el escrito en el que expresen su interés en participar en la licitación no se presenta, se permitirá el acceso a la junta de aclaraciones a la persona que lo solicite en calidad de observador, en términos del penúltimo párrafo del artículo 27 de la LOPSRM.

Las solicitudes de aclaración que, en su caso, deseen formular los licitantes deberán plantearse de manera concisa y estar directamente relacionadas con los puntos contenidos en la convocatoria a la licitación pública.

Cada solicitud de aclaración deberá indicar el numeral o punto específico con el cual se relaciona la pregunta o aspecto que se solicita aclarar; aquellas solicitudes de aclaración que no se presenten en la forma señalada podrán ser desechadas por EL CIMAT.

Las solicitudes de aclaración se presentarán, a elección del licitante, de manera personal en la junta de aclaraciones en el domicilio señalado para llevar a cabo dicho evento, o bien, a través de CompraNet, con la anticipación indicada en el cuarto párrafo del Artículo 35 de la LOPSRM. EL CIMAT tomará como hora de recepción de las solicitudes de aclaración del licitante que se formulen a través de CompraNet, la hora que registre el sistema al momento de su envío.

El presente acto será la única instancia en que los licitantes que hayan expresado su interés en participar, podrán solicitar aclaraciones derivadas de la visita de obra, de la convocatoria, sus anexos e instructivos, y toda vez que en los términos de la LOPSRM es optativa la asistencia para los licitantes, la inasistencia de algún licitante no es causa de desechamiento de su proposición, pero todos están obligados a cumplir con lo asentado en el acta respectiva.

1.6	DOCUMENTOS DEL PROYECTO EJECUTIVO:

Los Planos del proyecto ejecutivo en archivos magnéticos en formato PDF y AUTOCAD, podrán descargarse como Anexos de la Convocatoria de la presente licitación, tanto en la dirección de Internet ubicada en https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html con varias opciones para descargarlo, mencionándose a continuación dos:

A) Entrar a "Procedimientos", "Vigentes" y usando "Buscar/Filtrar por", "Información adicional",  "Número del Procedimiento" anotando el siguiente dato: LO-03890C999-E35-2016;

B) Entrar a "Procedimientos", "Vigentes" y usando "Buscar/Filtrar por", "Siglas de Dependencia/Entidad-Nombre de la unidad compradora", "Contiene" y anotar la palabra CIMAT.

Adicionalmente, podrá entregarse en DISCO COMPACTO, previa solicitud y presentación del escrito en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante, conforme se establece en el Artículo 35 de la LOPSRM y en la fracción VI del artículo 61 de su Reglamento, en el domicilio de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales del CIMAT, ubicada en Calle Jalisco s/n, Col. Valenciana C.P. 36023 de la Ciudad de Guanajuato, Gto., en el horario: de 9:00 a 17:00 horas de lunes a viernes, hasta 24 horas antes de la fecha de presentación y apertura de proposiciones.

2.	IDIOMA:

La Proposición deberá presentarse en idioma Español.

3.	MONEDA:

La Proposición deberá presentarse en Pesos Mexicanos.

4.	CONTENIDO DE INTEGRACIÓN NACIONAL DE LA PROPOSICIÓN:

Para este caso, el porcentaje de integración nacional será del 80% (OCHENTA POR CIENTO). El porcentaje de integración nacional se deberá establecer de conformidad con el CAPÍTULO V de las “REGLAS para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas, que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, emitidas por la Secretaría de Economía y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de octubre de 2010, para materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente, que serán utilizados en la ejecución de los trabajos.

Los licitantes tendrán la obligación expresa de manifestar por escrito, bajo protesta de decir verdad en formato libre, que los equipos, maquinaria y materiales (diferentes a los de construcción) de instalación permanente, que integren el contenido nacional del proyecto, cumplen con lo dispuesto por la fracción I del artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y que en caso de que los bienes fueran de origen extranjero, los precios ofertados se cotizan en condiciones leales de comercio, sin incurrir en prácticas de dumping o subvenciones, anexando sus especificaciones correspondientes.

5.	PROHIBICIÓN DE LA NEGOCIACIÓN:

Ninguna de las condiciones contenidas en la convocatoria, sus anexos, instructivos y acta(s) de aclaraciones de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los LICITANTES, podrán ser negociadas, sin perjuicio de que EL CIMAT pueda solicitar a los licitantes aclaraciones o información adicional en los términos del artículo 38 de la LOPSRM.

6.	SUBCONTRATACIÓN:

Cada Licitante deberá manifestar por escrito la parte de los trabajos que SUBCONTRATARÁ. Será necesario presentar al CIMAT, en este caso, la información necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que se subcontratarán. Los proveedores que proporcionen trabajos subcontratados contarán SIEMPRE con Personal Directivo que cumpla con los requisitos establecidos en el Punto 11 de la presente convocatoria. Es necesario contar con autorización previa del titular de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales del CIMAT para subcontratar partes del contrato o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalación en las obras, la cual sólo se otorgará cuando se acredite lo anteriormente establecido.

Todos los subcontratistas están obligados a realizar pruebas del correcto funcionamiento de su intervención en la obra, hasta la obtención del visto bueno dela Residencia de Obra del CIMAT.

7.	CONSIDERACIONES PARA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

Los trabajos motivo de esta Licitación se regirán bajo la modalidad de Contrato a base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado. Se anexa el MODELO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA (ANEXO T-11) que contiene, entre otros, el Procedimiento de ajuste de costos de conformidad con las disposiciones de los Artículos 56 y 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el cual se incorporará a su propuesta técnica, debidamente firmado en todas sus hojas, como constancia de aceptación y conocimiento.

El procedimiento de ajuste de costo que deberá aplicarse será el siguiente:

El ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados se realizará cuando a partir de la fecha de presentación de la propuesta ocurran circunstancias de orden económico no previstas en la convocatoria y contrato correspondiente, que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado. Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revisión y ajuste de costos determinado para el presente contrato, será el mismo a que se refiere la Fracción I del Artículo 57 de la LOPSRM, conforme a lo siguiente:

La revisión será promovida a solicitud escrita de EL CONTRATISTA, la que se deberá acompañar de la documentación comprobatoria necesaria, dentro de un plazo que no exceda de veinte días naturales siguientes a la fecha de publicación, por el Banco de México, de los índices nacionales de precios productor con servicios a que se refiere la Fracción II del Artículo 58 de la LOPSRM, conforme a los cuales se fundamente el ajuste de costos que solicite y que sólo podrá referirse a los trabajos pendientes de ejecutar.

EL CIMAT dentro de los cinco días hábiles siguientes, con base en la documentación aportada por EL CONTRATISTA, resolverá sobre la procedencia de la petición. Para tales efectos, los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa de ejecución pactado en el presente contrato, o en caso de existir atraso no imputable a EL CONTRATISTA, con respecto al programa que se hubiere convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable a EL CONTRATISTA, procederá el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa que se hubiere convenido.

Los precios unitarios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos objeto del mismo. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante la ejecución del contrato correspondiente. El costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por EL CONTRATISTA en su proposición.

Cuando los índices que requiera EL CONTRATISTA y EL CIMAT no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, EL CIMAT en conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas ó utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México.

Para el pago del ajuste de costos se estará a lo dispuesto a la forma de pago estipulada en el contrato correspondiente, por lo que respecta a la autorización y pago de la factura y a los plazos establecidos. Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicarán al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantía de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

La proposición del LICITANTE ganador será incorporada al contrato como parte integrante del mismo. El licitante a quien se le adjudique el Contrato, se compromete a firmarlo a más tardar el día 16 de marzo del 2016, o bien, en caso de que sea necesario diferir los plazos, el día establecido en el Acta de Fallo. La firma será en las Oficinas de la Dirección Administrativa del CIMAT, ubicadas en Calle Jalisco s/n, Col. Valenciana, C.P. 36023 de la Ciudad de Guanajuato, Gto., en horario de 09:00 a 14:00 horas.

Previo a la firma del contrato, el licitante ganador ESTÁ OBLIGADO A PRESENTAR LA PÓLIZA DE FIANZA establecida en el numeral II (que garantice por EL CONTRATISTA el cumplimiento de todas y cada una de sus obligaciones derivadas del contrato) de la CLÁUSULA NOVENA del MODELO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA (ANEXO T-11) de la presente convocatoria. Lo anterior, con fundamento en el Articulo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Así mismo, presentará para cotejo los originales o copias certificadas de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente.

En caso de que el licitante ganador no firme el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha establecida en el segundo párrafo de éste Punto, PERDERÁ LA ADJUDICACIÓN en favor del licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente que resulte más conveniente para EL CIMAT sin necesidad de realizar un nuevo procedimiento, conforme a lo estipulado en el Artículo 47 de la LOPSRM y podrá ser sancionado en los términos del Artículo 78 de la LOPSRM.

El licitante ganador, máximo dentro de los diez días naturales siguientes a la emisión del fallo, deberá entregar el PROGRAMA DETALLADO Y DEFINITIVO PARA LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, en el que considere todos y cada uno de los conceptos que integran la propuesta, utilizando preferentemente redes de actividades de ruta crítica y diagrama de barras, mismo que se aplicará al contrato dentro del marco de referencia pactado.

MANIFESTACIÓN DE NO ADEUDOS FISCALES.

El CIMAT, como parte de la Administración Pública Federal, está obligado a atender lo dispuesto en el Artículo 32-D del CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, que a la letra dice:

Artículo 32-D. La Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, así como la Procuraduría General de la República, en ningún caso contratarán adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con los particulares que:

I. 	Tengan a su cargo créditos fiscales firmes.

II. 	Tengan a su cargo créditos fiscales determinados, firmes o no, que no se encuentren pagados o garantizados en alguna de las formas permitidas por este Código.

III. 	No se encuentren inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes.

IV. 	Habiendo vencido el plazo para presentar alguna declaración, provisional o no, y con independencia de que en la misma resulte o no cantidad pagar, ésta no haya sido presentada. Lo dispuesto en esta fracción también aplicara a la falta de cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31-A de este Código.

La prohibición establecida en este artículo no será aplicable a los particulares que se encuentren en los supuestos de las fracciones I y II de este artículo, siempre que celebren convenio con las autoridades fiscales en los términos que este Código establece para cubrir a plazos, ya sea como pago diferido o en parcialidades, los adeudos fiscales que tengan a su cargo con los recursos que obtengan por enajenación, arrendamiento, servicios u obra pública que se pretendan contratar y que no se ubiquen en algún otro de los supuestos contenidos en este artículo.

Para estos efectos, en el convenio se establecerá que las dependencias antes citadas retengan una parte de la contraprestación para ser enterada al fisco federal para el pago de los adeudos correspondientes.

Igual obligación tendrán las entidades federativas cuando realicen dichas contrataciones con cargo total o parcial a fondos federales.

Los particulares tendrán derecho al otorgamiento de subsidios o estímulos previstos en los ordenamientos aplicables, siempre que no se ubiquen en los supuestos previstos en las fracciones del presente artículo, salvo que tratándose de la fracción III, no tengan obligación de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes.

Las entidades y dependencias que tengan a su cargo la aplicación de subsidios o estímulos deberán abstenerse de aplicarlos a las personas que se ubiquen en los supuestos previstos en las fracciones del presente artículo, salvo que tratándose de la fracción III, no tengan obligación de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes.

Los particulares que tengan derecho al otorgamiento de subsidio o estímulos y que se ubiquen en los supuestos de las fracciones I y II de este artículo, no se consideran comprendidos en dichos supuestos cuando celebren convenio con las autoridades fiscales en los términos que este Código establece para cubrir a plazos, ya sea como pago diferido o en parcialidades, los adeudos fiscales que tengan a su cargo. Cuando se ubiquen en los supuestos de las fracciones III y IV, los particulares contarán con un plazo de quince días para corregir su situación fiscal, a partir del día siguiente a aquél en que la autoridad les notifique la irregularidad detectada.

Los proveedores a quienes se adjudique el contrato, para poder subcontratar, deberán solicitar y entregar a la contratante la constancia de cumplimiento de las obligaciones fiscales del subcontratante que se obtiene a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria.

Con fundamento en lo anterior, así como en la Regla 2.1.31 y 2.1.39 de la RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2016, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 2015, se observará lo siguiente, según corresponda, PARA EL LICITANTE ADJUDICADO:

Procedimiento que debe observarse para contrataciones con la Federación y entidades federativas.

2.1.31.	Para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero, cuarto y último párrafos del CFF, cuando la Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, la Procuraduría General de la República, así como las entidades federativas vayan a realizar contrataciones por adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de $300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.) sin incluir el IVA, deberán exigir de los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato y de los que estos últimos subcontraten, les presenten documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, o bien, generarlo a través de la aplicación en línea que para estos efectos le proporcione el SAT, siempre y cuando firme el acuerdo de confidencialidad con el SAT.

En caso de que los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato y los que estos últimos subcontraten, tramiten por su cuenta la opinión del cumplimento de obligaciones fiscales, lo harán en términos de lo dispuesto por la regla 2.1.39.

En los casos en que el contribuyente tenga créditos fiscales y quiera celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagar con los recursos que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública que se pretenda contratar, la opinión la emitirá la ADR, enviándola al buzón tributario de éste hasta que se haya celebrado el convenio de pago.

Para los efectos de lo señalado en el párrafo anterior, las autoridades fiscales emitirán oficio a la unidad administrativa responsable de la licitación, a fin de que esta última en un plazo de quince días, mediante oficio, ratifique o rectifique los datos manifestados por el contribuyente. Una vez recibida la información antes señalada, la autoridad fiscal le otorgará un plazo de quince días al contribuyente para la celebración del convenio respectivo.

Los residentes en el extranjero que no estén obligados a presentar la solicitud de inscripción en el RFC, ni los avisos al mencionado registro y que no estén obligados a presentar declaraciones periódicas en México, asentarán estas manifestaciones bajo protesta de decir verdad en escrito libre que entregarán a la dependencia o entidad convocante, la que gestionará la emisión de la opinión ante la ADR.

CFF 32-D, 66, 66-A, 141, RMF 2016 2.1.39.

Procedimiento que debe observarse para la obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

2.1.39.	Los contribuyentes que para realizar algún trámite fiscal u obtener alguna autorización en materia de impuestos internos, comercio exterior o para el otorgamiento de subsidios y estímulos requieran obtener la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, deberán realizar el siguiente procedimiento:

I.	Ingresarán al Portal del SAT, con su clave en el RFC y Contraseña o FIEL.

II.	Una vez elegida la opción del cumplimiento de obligaciones fiscales, el contribuyente podrá imprimir el acuse de respuesta.

III.	Dicha opinión también podrá solicitarse a través del número telefónico de INFOSAT, o bien, por correo electrónico a la dirección opinioncumplimiento@sat.gob.mx la cual será generada por el SAT y se enviará dentro de las siguientes 24 horas al correo electrónico que el contribuyente proporcionó al citado órgano desconcentrado para efectos de la FIEL.

IV.	Asimismo, podrá consultarse por un tercero que el propio contribuyente haya autorizado, para lo cual ingresarán al Portal del SAT, en el que autorizará al tercero para que este último utilizando su FIEL, consulte la opinión del cumplimiento del contribuyente quien lo autorizó.

La multicitada opinión, se generará atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos:

Positiva.- Cuando el contribuyente está inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de esta regla.

Negativa.- Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de esta regla.

No inscrito.- Cuando el contribuyente no se encuentra inscrito en el RFC.

Inscrito sin obligaciones.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

a)	La autoridad a fin de emitir la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales revisará que el contribuyente solicitante:

1.	Ha cumplido con sus obligaciones fiscales en materia de inscripción al RFC, a que se refieren el CFF y su Reglamento y que la clave en el RFC esté activa.

2.	Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la presentación de las declaraciones anuales del ISR e IETU correspondientes a los cuatro últimos ejercicios.

Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en el ejercicio en el que solicita la opinión y en los cuatro últimos ejercicios anteriores a éste, respecto de la presentación de pagos provisionales del ISR, IETU y retenciones del ISR por salarios, así como de los pagos definitivos del IVA y del IEPS; incluyendo las declaraciones informativas a que se refieren las reglas 5.2.2., 5.2.13., 5.2.15., 5.2.17., 5.2.18., 5.2.19., 5.2.20., 5.2.21., 5.2.24. y 5.2.26., así como el artículo 31-A del CFF.

Las declaraciones informativas trimestrales a que se refiere la regla 5.2.24., corresponden a los ejercicios fiscales de 2011 a 2013.

3.	No tiene créditos fiscales firmes determinados por impuestos federales, distintos de ISAN e ISTUV, entendiéndose por impuestos federales, el ISR, IVA, IETU, Impuesto al Activo, IDE, IEPS, impuestos generales de importación y de exportación y sus accesorios; así como créditos fiscales firmes, relacionados con la obligación de pago de las contribuciones, y de presentación de declaraciones, solicitudes, avisos, informaciones o expedición de constancias y comprobantes fiscales.

4.	Tratándose de contribuyentes que hubieran solicitado autorización para pagar a plazos o hubieran interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se encuentren garantizados conforme al artículo 141 del CFF, con excepción de lo dispuesto por la regla 2.14.5.

5.	En caso de contar con autorización para el pago a plazo, no haya incurrido en las causales de revocación a que hace referencia el artículo 66-A, fracción IV del CFF.

b)	Tratándose de créditos fiscales firmes, se entenderá que el contribuyente se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, si a la fecha de la solicitud de opinión a que se refiere la fracción I de esta regla, se ubica en cualquiera de los siguientes supuestos:

1.	Cuando el contribuyente cuente con autorización para pagar a plazos y no le haya sido revocada.

2.	Cuando no haya vencido el plazo para pagar a que se refiere el artículo 65 del CFF.

3.	Cuando se haya interpuesto medio de defensa en contra del crédito fiscal determinado y se encuentre debidamente garantizado el interés fiscal de conformidad con las disposiciones fiscales.

Cuando la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales arroje inconsistencias con las que el contribuyente no esté de acuerdo, deberá ingresar la aclaración a través del buzón tributario; tratándose de aclaraciones con su situación en el padrón del RFC, sobre créditos fiscales o sobre el otorgamiento de garantía, la autoridad resolverá en un plazo máximo de tres días; en el caso de aclaraciones en el cumplimiento de declaraciones fiscales, la autoridad deberá resolver en un plazo máximo de cinco días, una vez que se tenga la respuesta de que ha quedado solventada, deberá generar nuevamente la opinión sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales.

Cuando la citada opinión arroje inconsistencias relacionadas con créditos fiscales o al otorgamiento de garantía con las que el contribuyente no esté de acuerdo, deberá ingresar la aclaración conforme al procedimiento descrito en el párrafo anterior; la ADR resolverá en un plazo máximo de tres días.

La opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales a que hace referencia el primer párrafo de la presente regla que se emita en sentido positivo, tendrá una vigencia de treinta días naturales a partir de la fecha de emisión.

Asimismo, dicha opinión se emite considerando la situación del contribuyente en los sistemas electrónicos institucionales del SAT, por lo que no constituye resolución en sentido favorable al contribuyente sobre el cálculo y montos de créditos o impuestos declarados o pagados.

CFF 31-A, 65, 66-A, 141, RMF 2016 2.14.5., 5.2.2., 5.2.13., 5.2.15., 5.2.17., 5.2.18., 5.2.19., 5.2.20., 5.2.21., 5.2.24., 5.2.26.

8.	ANTICIPOS.

EL CIMAT otorgará como anticipo hasta un 30% (TREINTA POR CIENTO) del monto de la asignación autorizada al contrato, conforme se establece en la Fracción II del Artículo 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. El alcance se describe en el numeral 1.3 de la presente convocatoria. El anticipo se otorga para que el contratista adjudicado realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar. Previamente a la entrega del anticipo, el contratista deberá presentar para autorización, en la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales del CIMAT, ubicada en Calle Jalisco s/n Col. Valenciana, C.P. 36023 de la Ciudad de Guanajuato, Gto., como área responsable de la ejecución de los trabajos, lo siguiente:

-Copia de los CONTRATOS o PEDIDOS debidamente formalizados por el Representante Legal del licitante ganador con los proveedores de los insumos principales enlistados después del penúltimo párrafo del numeral 1.1 de ésta convocatoria.

-Un programa en el que se establezca un compromiso de la forma en que se aplicará dicho anticipo. En cualquier momento durante la vigencia del contrato, la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales del CIMAT podrá requerir al contratista la información conforme a la cual se acredite el cumplimiento del citado programa; en el caso de que el contratista no cumpla el programa a que se refiere el párrafo anterior por causas debidamente justificadas y acreditadas, dicho programa deberá ser modificado conforme a las nuevas condiciones que se hubieren presentado.

El anticipo se entregará en una sola exhibición al día hábil siguiente en que se reciba la garantía requerida en el Punto 9.1 de la presente convocatoria, siempre y cuando esto sea posterior a la formalización del contrato.

9.	GARANTIAS.

9.1	DE LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

El licitante al cual se le hubiere adjudicado el contrato, deberá garantizar el 100% (CIEN POR CIENTO) del importe total del anticipo otorgado, previo a su entrega, mediante constitución de fianza por institución legalmente autorizada, a favor del Centro de Investigación en Matemáticas A.C., incluido el Impuesto al Valor Agregado, en los términos que se precisan en el numeral I de la CLÁUSULA NOVENA del Modelo de Contrato que se adjunta a la presente convocatoria como Anexo T-11.

La fianza deberá presentarse como requisito para que le sea otorgado el anticipo, en la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales del CIMAT, ubicada en Calle Jalisco s/n, Col. Valenciana C.P. 36023 de la Ciudad de Guanajuato, Gto., de 09:00 a 17:00 horas de lunes a viernes.

9.2	DE CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

El licitante al cual se le hubiere adjudicado el contrato presentará, para garantizar el cumplimiento del contrato, fianza por el 10% (DIEZ POR CIENTO) del importe total contratado, a favor del Centro de Investigación en Matemáticas A.C., por institución legalmente autorizada, que será entregada por el contratista a más tardar en la fecha establecida para la firma del contrato, en la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales del CIMAT, en los términos que se precisan en el numeral II de la CLÁUSULA NOVENA del Modelo de Contrato que se adjunta a la presente convocatoria como Anexo T-11.

9.3	DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS.

Para garantizar la calidad de los trabajos, concluidos éstos, previamente a su recepción física, deberá constituir fianza por el 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de la obra; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5%(CINCO POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5%(CINCO POR CIENTO) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello del monto total ejercido, para responder de los defectos que resulten, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad, por lo que deberá incluir en la carta compromiso de su propuesta, la forma en que a su elección garantizará dichas obligaciones. La garantía deberá ser presentada para su aprobación en la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales del CIMAT, en los términos que se precisan en el numeral III de la CLÁUSULA NOVENA del Modelo de Contrato que se adjunta a la presente convocatoria como Anexo T-11.

10.	PODERES Y DOCUMENTOS QUE DEBERÁN ACREDITARSE.

Toda la documentación relacionada con el acreditamiento de personalidad de los licitantes, sus representantes y el capital contable, SE PRESENTARÁ EN ORIGINAL Ó COPIA CERTIFICADA ANTE NOTARIO PÚBLICO, así como en copia fotostática simple, quedando estas últimas en poder del CIMAT. La documentación podrá entregarse, a elección del licitante, en el sobre de las propuestas o por separado.

TODOS LOS LICITANTES DEBERAN PRESENTAR:

- Declaración escrita firmada por el representante legal y bajo protesta de decir verdad, en que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos de procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto, preferentemente en papel membretado. Deberá incluir un número telefónico y una dirección de correo electrónico, en caso de contar con él.

b)	Documentación que acredite la capacidad financiera del licitante.

DOCUMENTACIÓN 		El Licitante deberá anexar:

COMPROBATORIA:

1).- Copia Certificada del DICTÁMEN PARA EFECTOS FISCALES del Ejercicio Fiscal 2014, Último Pago Provisional 2016, Reporte de Opinión (Formato 32D) ó

2).- DECLARACIÓN FISCAL ANUAL del Ejercicio Fiscal 2014, Último Pago Provisional 2016, Reporte de Opinión (Formato 32D) ó

3).- ESTADOS FINANCIEROS del Ejercicio Fiscal 2014, auditados por CONTADOR PÚBLICO EXTERNO, debiendo anexar copia de la cédula profesional del auditor y registro de éste ante la S.H.C.P. Balance General 2014 y Estado de Resultados 2014. El balance lo deberá presentar en papel membretado del auditor, anexando resultado de la auditoría. En caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones.

De los estados financieros se verificarán los siguientes aspectos:

- Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis financiero presentado.

- Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones.

- El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa.

Para la evaluación de la capacidad financiera de los licitantes, con base a los Estados financieros que presente, correspondientes al ejercido inmediato anterior (2014), se tomarán en cuenta los siguientes parámetros:

1.- El Capital neto de trabajo deberá ser igual o mayor al importe de los trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis de costo de financiamiento. El capital neto de trabajo se determinará en base a los estados financieros del ejercido inmediato anterior y corresponderá a la diferencia entre el importe de los activos circulantes menos los pasivos circulante o a corto plazo, conforme a la siguiente ecuación:

Capital de trabajo ≥ Monto a financiar.

De donde:

Monto a financiar, será el monto máximo que conforme al análisis del costo de financiamiento presente el licitante en su proposición.

Capital de trabajo = Activos circulantes - Pasivos circulantes o a corto plazo.

2.- EI grado de endeudamiento deberá ser menor o igual al 50 % (0.50), el cual se determinará mediante la aplicación de la razón financiera de endeudamiento o de relación entre inversión y deuda, en base a los estados financieros del ejercicio inmediato anterior, mediante la siguiente fórmula:

Razón de endeudamiento =  Pasivo total   ≤  0.50

Activo total

3.- EI indicador Z2 de Altman deberá ser igual o mayor a 1.11. EI indicador Z2 de Altman se calculará en base a la siguiente ecuación matemática:

Z2 ALTMAN = 6.56 X1 + 3.26 X2 + 6.72 X3 + 1.05 X4

Dónde:

X1 = Capital de trabajo / Activo total.

Siendo para Capital de trabajo = Activos circulantes — Pasivos circulantes o a corto plazo.

X2 = Utilidades retenidas / Activo total.

X3 = Utilidades antes de intereses e impuestos / Activo total.

X4 = Capital (patrimonio) / Pasivo total.

Siendo para Capital (patrimonio) = Capital contable - utilidades retenidas - aportación para futuro capital.

En el supuesto de empresas que presenten proposiciones en forma asociada, deberán cumplir en forma individual los parámetros correspondientes a los puntos 2 y 3, mientras que para cubrir el parámetro señalado en el punto I se tomará en cuenta la suma de los capitales de trabajo que tengan en forma conjunta las empresas que formen la asociación.

c)	Deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante conforme se establece en el Artículo 35 de la LOPSRM.

d)	Declaración escrita firmada por el representante legal y bajo protesta de decir verdad, de que el licitante no se encuentra en alguno de los supuestos señalados en los Artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, preferentemente en papel membretado.

Las personas a que se refiere el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 51 de la LOPSRM, que pretendan participar en el procedimiento de contratación para la ejecución de una obra, deberán manifestar bajo protesta de decir verdad que los estudios, planes o programas que previamente hayan realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que, en su caso, consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado; En el caso de que la manifestación se haya realizado con falsedad, se sancionará al licitante conforme al Título Sexto de la LOPSRM;

e)	Con objeto de acreditar su personalidad, los licitantes o sus representantes deberán exhibir un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:

Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, los de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios, y

Del representante legal del licitante: Datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades de representación y su identificación oficial.

f)	Testimonio del acta constitutiva y sus modificaciones, en su caso. El acta deberá establecer expresamente que dentro de su objeto se encuentra la especialidad a que se refiere la obra a ejecutar y estar inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

g)	Testimonio del Instrumento Notarial en donde conste el nombramiento y las facultades del Representante Legal.

h)	Identificación oficial vigente con fotografía del representante legal y del representante autorizado por este para participar en los diferentes actos de la licitación, en caso de inasistencia del primero (Solamente se aceptarán: Credencial de Elector, Pasaporte Vigente, Cédula Profesional y Cartilla del SMN). De ser éste el caso, el representante legal deberá otorgar carta poder simple, mediante escrito formulado en papel membreteado de la empresa, a la persona que en su nombre y representación asista a los diferentes actos de la LICITACIÓN.

LAS PERSONAS FÍSICAS además deberán presentar:

i)	IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE con fotografía de la persona física, y del representante autorizado por esta para participar en los diferentes actos de la licitación, en caso de inasistencia de la misma (Solamente se aceptarán: Credencial de Elector, Pasaporte Vigente, Cédula Profesional y Cartilla del SMN). De ser este el caso, la Persona Física deberá otorgar poder simple, mediante escrito formulado en papel membreteado, a la persona que en su nombre y representación asista a los diferentes actos de la LICITACIÓN.

j)	Para los interesados que decidan agruparse para presentar una propuesta, deberán acreditar en forma individual los requisitos señalados, además de entregar una copia del convenio que cumpla la totalidad de requisitos a que se refiere el Artículo 47 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. La presentación de los documentos de los integrantes de la agrupación y la del convenio deberá hacerse por el representante común nombrado en dicho convenio.

k)	NO PODRÁN PARTICIPAR las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del Título Sexto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y Título Quinto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

l)	Manifestación  escrita, bajo protesta de decir verdad, de que los equipos, maquinaria y materiales (diferentes a los de construcción) de instalación permanente, que integren el contenido nacional de su proposición, cumplen con lo dispuesto por la Fracción I del Artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y que en caso de que los bienes fueran de origen extranjero, los precios ofertados se cotizan en condiciones leales de comercio, sin incurrir en prácticas de dumping o subvenciones, anexando sus especificaciones correspondientes.

m)	De conformidad con las “DISPOSICIONES GENERALES A LAS QUE DEBERAN SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA FEDERAL PARA SU INCORPORACIÓN AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO”, se adjunta como ANEXO DL 13 de la presente convocatoria, la información relativa al Programa de Cadenas Productivas de NAFIN, así como la SOLICITUD PARA SU AFILIACIÓN AL MISMO.

n)	Acuse de recibo de la “NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE)”.

11.	EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA QUE SE EXIGE.

El licitante deberá demostrar que tiene experiencia en la Construcción de Obra Civil y Edificación similares en montos, tiempos y cantidades de obra, a las de la obra objeto de esta licitación, acreditándola con el currículum de la empresa y su personal técnico, suscrito por el apoderado legal en todas sus hojas, bajo protesta de decir verdad.

PERSONAL DIRECTIVO DEL CONTRATISTA.- Los licitantes se obligan a designar y mantener en el sitio de realización de la obra, a cuando menos DOS PROFESIONALES con nivel directivo, quienes deben ser profesionistas con un mínimo de tres años de experiencia en obras de la misma índole y haber desarrollado un nivel de dirección de obra específicamente EN CAMPO: 01 SUPERINTENDENTE DE OBRA, y 01 ENCARGADO DE CONSTRUCCIÓN; Ambos deberán contar con teléfono celular o radio tipo nextel disponible las 24 horas, y contar con título y cédula profesional debidamente registrados en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, documentos que deberán anexar en su currículum. Las propuestas deberán reflejar la presencia periódica del personal directivo solicitado.

El SUPERINTENDENTE DE OBRA deberá conocer con amplitud los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, las normas de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad, bitácora, convenios, Normas y Reglamentos de construcción aplicables, y demás documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecución de los trabajos. Será el responsable de aplicación del Programa de Seguridad e Higiene durante la ejecución de los trabajos, y tendrá también obligación de conocer ampliamente las normas de construcción en vigor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Asimismo, debe estar facultado por el contratista para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato. Deberá acreditar su presencia en la obra mediante firma autógrafa en la Bitácora de Obra, con una periodicidad cuando menos quincenal.

El ENCARGADO DE CONSTRUCCIÓN deberá acreditar la experiencia solicitada, y ser profesionista titulado en Ingeniería Civil, Ingeniería Estructural, Arquitecto, o bien Arquitecto-Ingeniero, exclusivamente, y deberá considerarse como el auxiliar del superintendente de obra que estará de manera permanente en la obra, con nivel de mando sobre todo el personal operativo del contratista. La asistencia diaria del encargado de construcción deberá registrarse en la bitácora.

EL CIMAT tendrá el derecho de solicitar al licitante ganador, en cualquier momento y por causas que considere justificadas, el reemplazo del personal directivo cuando se considere que éste no reúne el perfil o experiencia solicitados, o bien no acate las instrucciones giradas por la Residencia de Obra, la Supervisión Externa de Obra y/o por el Director Responsable de la Obra con relación a la correcta ejecución de los trabajos, de conformidad al Artículo 117 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por lo que los licitantes desde ahora se comprometen a realizar tal sustitución en un plazo no mayor de cinco días hábiles.

12.	FORMA Y TÉRMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS.

EL CIMAT pagará los trabajos objeto del contrato sobre la base de Precios Unitarios, por lo que el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al contratista se hará por unidades de conceptos de trabajo terminados, mediante la formulación de estimaciones acompañadas de los números generadores correspondientes, sujetas al reporte de avance de los trabajos, que el Contratista presentará a la Supervisión Externa de Obra dentro de los tres días naturales siguientes a la fecha de corte, y que serán presentadas por períodos no mayores a un mes calendario; la Supervisión Externa de Obra, para realizar la revisión y autorización de las estimaciones, contará con un plazo no mayor de cinco días naturales siguientes a su presentación, plazo después del cual las presentará a la Residencia de Obra para su autorización. En el supuesto que surjan diferencias técnicas o numéricas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

EL CIMAT cubrirá el importe de sus estimaciones al Contratista dentro de un plazo no mayor de veinte días naturales contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de Obra.

12.1	RETENCIONES.

El Contratista al que se le adjudique el Contrato, aceptará que le sea retenido de cada una de las estimaciones que se generen:

•	El CINCO AL MILLAR por concepto de Servicio de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de la Función Pública, estipulado en el Artículo 191 de la Ley Federal de Derechos.

•	El CINCO POR CIENTO DE CADA ESTIMACIÓN y DEL FINIQUITO, antes de IVA, para garantizar el Pago de las Cuotas Obrero-Patronales al INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, SAR e INFONAVIT; cantidad que será devuelta a solicitud por escrito de la Contratista, a la que deberá acompañar los comprobantes de pago, copia de las listas de asistencia del personal de la obra con el Visto Bueno de la Supervisión, así como de las Altas y Bajas según sea el caso al IMSS y copia de la Relación emitidas por el SUA e INFONAVIT; y en el caso del finiquito, además, de los avisos de término de responsabilidad a causa de la obra objeto de esta licitación.

•	Las PENAS CONVENCIONALES.- Pactadas en la CLÁUSULA DECIMA NOVENA del Modelo de Contrato (ANEXO T11) de Sanciones por Incumplimiento del programa.

13.	INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

La Secretaría de la Función Pública, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podrán intervenir en la inspección y recepción de los trabajos objeto del Contrato en los términos que señala la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

14.	CONFIDENCIALIDAD.

El Contratista no podrá suministrar información alguna relativa al proyecto y obra, en forma de publicidad o artículo técnico a menos que cuente con autorización previa y por escrito de EL CIMAT.

15.	CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS, PARA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y EMISIÓN DEL FALLO.

15.1.	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS.

EL CIMAT para hacer la evaluación de las proposiciones, verificará que las mismas cumplan con la totalidad de los requisitos solicitados en LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN, SUS ANEXOS Y LA JUNTA DE ACLARACIONES DE CONFORMIDAD A LOS INSTRUCTIVOS DE LLENADO, de la siguiente manera: en forma cuantitativa en el acto de presentación y apertura de proposiciones, y de manera cualitativa durante el análisis detallado que se haga de las mismas.

EL CIMAT juzgará la capacidad de los licitantes para cumplir con su proposición, por la información que ellos mismos suministren, preservando el derecho de comprobar la veracidad de dicha información.

Durante el análisis detallado, en primer término se analizarán los documentos presentados para verificar el cumplimiento de las condiciones legales solicitadas.

Después, con base en lo establecido para evaluación de propuestas en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se llevará a cabo una revisión detallada de cada propuesta, donde se analizará, entre otras cosas, que los recursos propuestos sean suficientes para ejecutar satisfactoriamente y conforme al programa de ejecución presentado por el licitante, las cantidades de trabajo establecidas en el catálogo de conceptos, cantidades y unidades de medición; que el análisis, cálculo e integración de los Precios Unitarios sean acordes con las condiciones de costos vigentes en la región donde habrán de ejecutarse los trabajos.

Para la evaluación de la solvencia de las proposiciones se aplicará el MECANISMO DE EVALUACIÓN BINARIO, consistente en determinar la solvencia de las proposiciones a partir de verificar el cumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por EL CIMAT.

Las condiciones que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las proposiciones, no serán objeto de evaluación, y se tendrán por no establecidas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus proposiciones.

Cuando EL CIMAT tenga necesidad de solicitar al licitante las aclaraciones pertinentes, o aportar información adicional para realizar la correcta evaluación de las proposiciones, dicha comunicación se realizará según lo indicado por el Artículo 66 del Reglamento de la LOPSRM, siempre y cuando no implique alteración alguna a la parte técnica o económica de su proposición.

EL CIMAT solicitará que se realicen las aclaraciones pertinentes o que se aporte documentación o información adicional mediante escrito dirigido al licitante, el cual se notificará en el domicilio que éste haya señalado o bien, a través de CompraNet, caso en el cual la convocante deberá enviar un aviso al licitante en la dirección de correo electrónico que haya proporcionado en su proposición, informándole que existe un requerimiento en CompraNet. En todo caso, la convocante recabará el acuse respectivo con el que se acredite de forma indubitable la entrega y recepción correspondiente. Lo anterior se hará constar en el FALLO.

A partir de la recepción de la solicitud, el licitante contará con el plazo que determine EL CIMAT para hacer las aclaraciones o entregar los documentos o información solicitada, procurando que el plazo que se otorgue sea razonable y equitativo.

En caso de que el licitante no atienda el requerimiento efectuado, o bien, la información que proporcione no aclare la duda motivo de la solicitud, la convocante realizará la evaluación con la documentación que integre la proposición. Las respuestas del licitante deberán difundirse a través de CompraNet el mismo día en que sean recibidas por EL CIMAT.

Con independencia de lo establecido en los párrafos anteriores, si EL CIMAT detecta en la proposición un error mecanográfico, aritmético o de cualquier otra naturaleza que no afecte el resultado de la evaluación, podrá llevar a cabo su rectificación siempre que la corrección no implique la modificación de precios unitarios o importes de actividades de obra o servicio en precio alzado. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número prevalecerá la primera.

En los casos previstos en el párrafo anterior, EL CIMAT no deberá desechar la proposición y dejará constancia de la corrección efectuada conforme al párrafo indicado, en la documentación soporte utilizada para emitir el fallo que se integrará al expediente de contratación respectivo, asentando los datos que para el efecto proporcione el o los servidores públicos responsables de la evaluación.

Las correcciones se harán constar en el FALLO. Si la propuesta económica del licitante a quien se le adjudique el contrato fue objeto de correcciones y éste no acepta las mismas, se aplicará lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 47 de la LOPSRM, sin que por ello sea procedente imponer la sanción a que se refiere la fracción I del Artículo 78 de la LOPSRM.

15.2.	ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquél cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en ésta convocatoria de licitación y sus Anexos, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por EL CIMAT, y por lo tanto garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, como se establece en el quinto párrafo del Artículo 38 de la LOPSRM.

Entonces, conforme se indica en el Artículo 67 del Reglamento de la LOPSRM, la adjudicación del contrato al licitante cuya proposición cumpla lo dispuesto en el párrafo anterior, toda vez que se utilizará el mecanismo de evaluación binario, será PARA LA PROPOSICIÓN QUE HUBIERE OFERTADO EL PRECIO MÁS BAJO.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por EL CIMAT, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

En caso de empate entre los licitantes cuyas proposiciones resulten solventes, éste se resolverá en términos del penúltimo párrafo del artículo 38 de la Ley. Si no fuere factible resolver el empate en los términos del citado artículo, la adjudicación del contrato se efectuará en favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que realice EL CIMAT en el propio acto de fallo, el cual consistirá en depositar en una urna transparente los boletos con el nombre de cada licitante empatado, de la que se extraerá en primer lugar el boleto del licitante ganador y, posteriormente, los demás boletos de los licitantes que resultaron empatados, con lo que se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones.

15.3.	FALLO.

Como resultado de la evaluación EL CIMAT emitirá un FALLO, el cual deberá contener lo siguiente:

I. La relación de licitantes cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las razones legales, técnicas o económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso se incumpla;

II. La relación de licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes, describiendo en lo general dichas proposiciones. Se presumirá la solvencia de las proposiciones, cuando no se señale expresamente incumplimiento alguno.

III. Nombre del licitante a quien se adjudica el contrato, indicando las razones que motivaron la adjudicación, de acuerdo a los criterios previstos en la convocatoria, así como el monto total de la proposición;

IV. Fecha, lugar y hora para la firma del contrato, la presentación de garantías y, en su caso, la entrega de anticipos, y

V. Nombre, cargo y firma del servidor público que lo emite, señalando sus facultades de acuerdo con los ordenamientos jurídicos que rijan a EL CIMAT. Indicará también el nombre y cargo de los responsables de la evaluación de las proposiciones.

En caso de que se declare desierta la licitación, se señalaran en el fallo las razones que lo motivaron. En el fallo no se deberá incluir información reservada o confidencial, en los términos de las disposiciones aplicables.

En junta pública se dará a conocer el fallo de la licitación, a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieren presentado proposiciones, entregándoseles copia del mismo y levantándose el acta respectiva.

Asimismo, el contenido del fallo se difundirá a través de CompraNet el mismo día en que se emita. A los licitantes que no hayan asistido a la junta pública, se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta de fallo se encuentra a su disposición en CompraNet. Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo.

Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluación realizada por la convocante, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación y siempre que no se haya firmado el contrato, el titular del área responsable del procedimiento de contratación procederá a su corrección, con la intervención de su superior jerárquico, aclarando o rectificando el mismo, mediante el acta administrativa correspondiente, en la que se harán constar los motivos que lo originaron y las razones que sustentan su enmienda, hecho que se notificará a los licitantes que hubieran participado en el procedimiento de contratación, remitiendo copia de la misma al órgano interno de control dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de su firma.

Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de corrección conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, el servidor público responsable dará vista de inmediato al órgano interno de control, a efecto de que, previa intervención de oficio, se emitan las directrices para su reposición.

Contra el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo procederá la inconformidad en términos del Título Séptimo, Capítulo Primero de la LOPSRM.

16.	CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS.

Será causa de desechamiento, salvo lo que se señala en el párrafo tercero del Artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la presente convocatoria de Licitación, sus anexos e instructivos de llenado, así como:

- La comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

- Encontrarse en alguno de los supuestos señalados en el Artículo 51, o en Artículo 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

- Que un licitante presente varias proposiciones bajo el mismo o diferentes nombres, ya sea por sí mismo o formando parte de cualquier empresa o asociación.

- Cuando el licitante o su representante no firmen u omitan presentar alguno o algunos de los documentos de su proposición, incluyendo esta convocatoria, sus anexos, modelo de contrato y en general toda la documentación solicitada por EL CIMAT.

- El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cuales se establecen expresamente en ésta convocatoria a la licitación pública, que afectará la solvencia de la proposición cualquier omisión de los documentos solicitados en los Puntos 10 y 19, con excepción del Punto 10 inciso m) Información relativa al Programa de Cadenas Productivas de NAFIN e inciso n) Acuse de recibo de la “NOTA INFORMATIVA (OCDE)”.

- Que la información que haya presentado el licitante como referencia o antecedentes curriculares, no sea avalada por la persona, empresa o institución señalada en su propuesta.

- Que el análisis detallado de uno o más de los Precios Unitarios solicitados no sean entregados o sean incongruentes con la descripción y especificación del concepto de Trabajo requerido.

- Cuando uno o más de los Precios Unitarios analizados detalladamente no coincidan con los consignados en el Catálogo de Conceptos de Obra (Anexo E-2).

- Que el conjunto de Precios Unitarios resulte desproporcionado, es decir, exageradamente bajo y/o alto, a juicio de EL CIMAT y que por tal motivo este considere que son inaceptables debido a que la empresa no pueda cumplir satisfactoriamente con el compromiso, en caso de serle asignado.

- Que en la Propuesta del Licitante figuren cargos por conceptos distintos a los señalados por la Normatividad Vigente.

- Que el licitante no acredite suficientemente, a juicio del CIMAT, la experiencia y capacidad técnica requerida.

17.	PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

La entrega de proposiciones técnicas y económicas se hará en UN SOLO SOBRE CERRADO, en junta pública que se celebrará a las 09:00 horas del día 04 de marzo del 2016, en la SALA DE JUNTAS DEL NIVEL P DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MATEMÁTICAS, A.C., SITA EN CALLE JALISCO S/N, COL. VALENCIANA, C.P. 36023 DE LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO. La documentación distinta a la propuesta técnica y económica podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera de dicho sobre.

En el caso de las proposiciones presentadas a través de CompraNet, los sobres serán generados mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de tal forma que sean inviolables, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la Secretaría de la Función Pública.

El Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, se realizará conforme a lo siguiente:

- Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido;

- De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor público que EL CIMAT designe, rubricarán el Catálogo de Conceptos de Obra (Anexo E-2) de cada una de las proposiciones presentadas, que para estos efectos constarán documentalmente, y

- Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se harán constar el importe de cada una de ellas; se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación, fecha que deberá quedar comprendida dentro de los treinta días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de treinta días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo.

Para facilitar el procedimiento de contratación, EL CIMAT efectuará revisiones preliminares respecto de la especialidad, experiencia y capacidad de los interesados, y se cerciorará de su inscripción en el REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, así como de la documentación distinta a la propuesta técnica y económica, hasta las 08:00 horas del día 04 de marzo del 2016. En ningún caso se podrá impedir el acceso a quienes no se encuentren inscritos en dicho registro, por lo que cualquier licitante podrá presentar su propuesta directamente en el acto de presentación y apertura.

Los licitantes son los únicos responsables de que sus propuestas y documentación sean entregadas en tiempo y forma para la revisión preliminar y para el acto de presentación y apertura de proposiciones.

En todos los casos, se deberá preferir la especialidad, experiencia y capacidad técnica de los interesados, así como a aquellos contratistas que tengan un historial de cumplimiento satisfactorio de los contratos sujetos a la LOPSRM. De igual manera, este criterio será aplicable a los licitantes que presenten proposiciones conjuntas.

18.	COMUNICACIÓN DEL FALLO.

En junta pública a celebrarse a las 14:00 horas del día 14 de marzo del 2016, en la SALA DE JUNTAS DEL NIVEL P DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MATEMÁTICAS, A.C. SITA EN CALLE JALISCO S/N, COL. VALENCIANA, C.P. 36023 DE LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO., se dará a conocer el fallo de la licitación, a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieren presentado proposiciones, entregándoseles copia del mismo y levantándose el acta respectiva.

Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones, y de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo serán firmadas por los licitantes que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se podrá entregar una copia a dichos asistentes, y al finalizar cada acto se fijará un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible, al que tenga acceso el público, en el domicilio del área responsable del procedimiento de contratación, por un término no menor de cinco días hábiles. El titular de la citada área dejará constancia en el expediente de la licitación, de la fecha, hora y lugar en que se hayan fijado las actas o el aviso de referencia.

Asimismo, se difundirá un ejemplar de dicha acta en CompraNet para efectos de su notificación a los licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

19.	FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS QUE SE REQUIEREN PARA PREPARAR LA PROPOSICIÓN.

El acto de presentación y apertura de proposiciones será presidido por el Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales del CIMAT, como titular del Área responsable de la contratación o por el servidor público que éste designe, quien será el único facultado para tomar todas las decisiones durante la realización del acto, en los términos de la LOPSRM y su Reglamento.

A partir de la hora señalada para el inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones, el servidor público que lo presida no deberá permitir el acceso a ningún licitante ni observador, o servidor público ajeno al acto. Una vez iniciado el acto, se procederá a registrar a los asistentes, salvo aquéllos que ya se hubieren registrado en los términos del párrafo anterior, en cuyo caso se pasará lista a los mismos.

Los licitantes presentes deberán entregar su proposición en sobre cerrado al servidor público que presida el acto.

Los licitantes que participen por medios electrónicos, entregarán su proposición a través de CompraNet.

El servidor público que presida el acto de presentación y apertura de proposiciones tomará las previsiones necesarias para recibir simultáneamente las proposiciones de los licitantes que presentaron su proposición en el propio acto y de las entregadas a través de CompraNet; asimismo, determinará si la apertura de los sobres iniciará con los que fueron recibidos en el acto o por los entregados a través de CompraNet.

El acto no podrá concluir hasta en tanto se hayan abierto todos los sobres recibidos. Se rubricará el catálogo de conceptos, como se indica en el numeral II del Punto 17 de la presente convocatoria. En el acta respectiva al acto de presentación y apertura de proposiciones se asentarán las manifestaciones que, en su caso, emitan los licitantes con relación a dicho acto.

EL CIMAT anexa a la presente convocatoria, el formato “RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº LO-03890C999-E35-2016”, que se utilizará para la verificación de la recepción de los documentos que el licitante entregue en dicho acto, en relación con los documentos requeridos en la convocatoria a la licitación pública. EL CIMAT, a efecto de facilitar y agilizar la presentación de las proposiciones, y para efectos de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos solicitados, anotará en el formato los documentos entregados por el licitante, relacionándolos con los puntos específicos de la convocatoria en los que se solicitan, y dicho formato servirá a cada participante como constancia de recepción de la documentación que entregue en este acto, asentándose dicha recepción en el acta respectiva o anexándose copia de la constancia entregada a cada licitante.

La falta de presentación del formato no será motivo de desechamiento y se extenderá un acuse de recibo de la documentación que entregue el licitante.

El servidor público que presida el acto deberá recibir las proposiciones para su posterior evaluación, por lo que no podrá desechar ninguna de ellas durante dicho acto.

Para efectos de lo dispuesto en el Artículo 51 de la LOPSRM, la recepción se entenderá realizada una vez que ésta se analice durante su evaluación, debiéndose indicar en el fallo si la proposición fue desechada por incumplir la mencionada disposición legal.

Una vez recibidas todas las proposiciones, el servidor público que presida el acto dará lectura al importe total de cada proposición. El análisis detallado de las proposiciones se efectuará posteriormente por EL CIMAT, al realizar la evaluación de las mismas.

Aún y cuando existan denuncias o presunción de falsedad en relación con la información presentada por un licitante, su proposición no deberá desecharse. El servidor público que presida el acto, cuando tenga conocimiento del hecho, lo comunicará al órgano interno de control que corresponda, conforme a lo dispuesto por el último párrafo del Artículo 78 de la LOPSRM.

Si al licitante de que se trate se le adjudica el contrato correspondiente y de manera previa a la formalización del mismo la autoridad competente determina la falsedad de su información, EL CIMAT deberá abstenerse de suscribir el citado contrato.

No será motivo de desechamiento la falta de identificación o de acreditación de la representación de la persona que únicamente entregue la proposición, pero ésta sólo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de observador.

En el acto de presentación y apertura de proposiciones, EL CIMAT podrá anticipar o diferir la fecha del fallo, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de treinta días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo, lo cual quedará asentado en el acta correspondiente a este acto.

También podrá hacerlo durante la evaluación de las proposiciones o de ser necesario, en cualquier otro momento, dentro de los plazos indicados, notificando a los licitantes la nueva fecha a través de CompraNet.

Cuando los licitantes omitan presentar en el acto de presentación y apertura de proposiciones documentos que no afecten su solvencia técnica o económica, o bien, documentos requeridos por EL CIMAT, distintos a los escritos señalados en la fracción VIII del Artículo 34 del Reglamento de la LOPSRM, se solicitará a dichos licitantes que proporcionen la documentación en un plazo de 24 hrs.

Al formular la proposición el licitante tomará en cuenta que la licitación y la obra se llevarán a cabo con sujeción a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento, y de acuerdo al Proyecto, las Normas de Construcción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y las especificaciones particulares de la obra. Los licitantes sólo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de contratación; iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes.

Los actos, contratos, convenios o combinaciones que lleven a cabo los licitantes en cualquier etapa del procedimiento de licitación deberán apegarse a lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia Económica en materia de prácticas monopólicas y concentraciones, sin perjuicio de que EL CIMAT determinará los requisitos, características y condiciones de los mismos en el ámbito de sus atribuciones. Cualquier licitante o el propio CIMAT podrán hacer del conocimiento de la Comisión Federal de Competencia, hechos materia de la citada Ley, para que resuelva lo conducente.

La convocatoria de licitación, el contrato, sus anexos y la bitácora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. Las estipulaciones que se establezcan en el contrato no deberán modificar las condiciones previstas en la convocatoria de licitación.

Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la propuesta y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción del CIMAT, las partes de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la proposición deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas, ya sea autógrafamente o por los medios de identificación electrónica autorizados por la Secretaría de la Función Pública.

Cuando la proposición ganadora de la licitación haya sido presentada en forma conjunta, el contrato deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la proposición, a quienes se considerará, para efectos del procedimiento y del contrato, como responsables solidarios o mancomunados, según se establezca en el propio contrato.

Las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación aplicable el CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA, en el que se establecerán con precisión la totalidad de los aspectos señalados en el Artículo 47 del Reglamento de la LOPSRM.

En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la agrupación deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA, se presentará con la proposición y, en caso de que a los licitantes que la hubieren presentado se les adjudique el contrato, dicho convenio formará parte del mismo como uno de sus anexos. Para acreditar la capacidad financiera requerida por EL CIMAT, se podrán considerar en conjunto las correspondientes a cada una de las personas integrantes de la agrupación, tomando en cuenta si la obligación que asumirán es mancomunada o solidaria.

En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una proposición conjunta, el CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA y las facultades del apoderado legal de la agrupación que formalizará el contrato respectivo deberán constar en escritura pública, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupación que formula la proposición conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por las personas que integran la agrupación que formuló la proposición conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito a EL CIMAT por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar en las veinticuatro horas siguientes.

La entrega de proposiciones se hará en UN SÓLO SOBRE CERRADO que contendrá en original, las Propuestas Técnica y Económica. La documentación distinta a la propuesta técnica y económica podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera de dicho sobre. En el caso de las proposiciones presentadas a través de CompraNet, los sobres serán generados mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de tal forma que sean inviolables, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la Secretaría de la Función Pública. Los documentos legales que se solicitan en originales y/o copias certificadas serán únicamente para cotejo y serán devueltos en el mismo acto de apertura de propuestas, pero cada licitante deberá traer consigo una copia simple de estos documentos que dejará en poder del CIMAT para su revisión detallada.

La presentación de proposiciones por parte de los licitantes debe ser completa, uniforme y ordenada. Para preparar la proposición, se acompañan a la presente convocatoria, los anexos e instructivos de llenado, con los cuales deberán integrar su Propuesta Técnica y Económica, de conformidad con lo siguiente:

Las propuestas deberán presentarse personalizadas, preferentemente en hojas con el membrete de la empresa, excepto aquellas que le fueron entregadas por EL CIMAT. Todos los documentos podrán ser presentados en los formatos que se proporcionan en estas bases de licitación y sus anexos, o bien, podrán ser reproducidos por el licitante en sus propios formatos, a excepción de los escritos que expresamente se solicitan en papel membretado siendo requisito indispensable incluir toda la información que se indica en los formatos muestra. No cumplir con este requisito será motivo para desechar la propuesta.

Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas autógrafamente por los licitantes o sus apoderados con tinta indeleble; en el caso de que éstas sean enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán medios de identificación electrónica, los cuales producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio. La omisión de firma en alguna de las hojas que integran la proposición, será motivo para desecharla.

Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante. En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, no se podrá desechar la proposición. El licitante manifiesta conocer detalladamente el contenido de los formatos e instrucciones de llenado de todos y cada uno de los anexos.

Las propuestas deberán presentarse en cualquier forma de encuadernado, en el orden que se establece en los Puntos 19.2 y 19.3, de conformidad con los instructivos anexos, foliadas consecutivamente todas sus hojas, incluyendo ésta convocatoria, y toda la documentación solicitada por EL CIMAT, de conformidad con los instructivos de llenado, sin tachaduras ni enmendaduras dentro del sobre cerrado y sellado en forma inviolable; el sobre deberá indicar claramente en la parte superior izquierda el nombre del licitante y al centro del mismo, Nº de licitación, nombre de la obra y fecha de apertura de propuestas. Los documentos en que no se indique lugar para la firma, deberán ser rubricados por el representante legal del licitante.

Al concluir el acto de presentación y apertura de proposiciones se levantará un acta en la que se hará constar como mínimo lo siguiente:

I. Fecha, lugar y hora en que se llevó a cabo el acto;

II. Nombre del servidor público encargado de presidir el acto;

III. Nombre de los licitantes e importe total de cada proposición;

IV. Lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación pública, y

V. En su caso, hechos relevantes y manifestaciones a que haya lugar.

NOTA: NO ES REQUISITO INTEGRAR EN LAS PROPUESTAS, LOS PLANOS, FORMATOS MUESTRA E INSTRUCTIVOS DE LLENADO QUE FORMAN PARTE DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN, PERO TODOS LOS DOCUMENTOS DEBERÁN CONTENER LA TOTALIDAD DE INFORMACIÓN SOLICITADA.

INCONFORMIDADES.

De conformidad con los Artículos 83 y 84 de la LOPSRM, los licitantes podrán presentar inconformidades derivadas del presente procedimiento de contratación, ya sea por escrito, directamente en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública, ubicadas en Av. Insurgentes Sur #1735, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, México Distrito Federal; O bien, en su caso, a través del Sistema de Compras Gubernamentales CompraNet en la dirección electrónica https://compranet.funcionpublica.gob.mx.

C  O  N  T  E  N  I  D  O:

19.1	DOCUMENTOS LEGALES (DENTRO Ó FUERA DEL SOBRE).

DL  1	a) DECLARACIÓN ESCRITA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y, EN SU CASO, DEL CONTRATO RESPECTIVO, MISMO QUE SERVIRÁ PARA PRACTICAR LAS NOTIFICACIONES AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN TODOS SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE OTRO DISTINTO, PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETEADO. DEBERÁ INCLUIR UN NÚMERO TELEFÓNICO Y UNA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO, EN CASO DE CONTAR CON ÉL.

DL  2	b)  DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA CAPACIDAD FINANCIERA DEL LICITANTE.

DL  3	c) ESCRITO, EN EL QUE EXPRESEN SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, POR SI O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, MANIFESTANDO EN TODOS LOS CASOS LOS DATOS GENERALES DEL INTERESADO Y, EN SU CASO, DEL REPRESENTANTE.

DL  4	d) DECLARACIÓN ESCRITA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE QUE EL LICITANTE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS SEÑALADOS EN LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETEADO.

DL  5	e) CON OBJETO DE ACREDITAR SU PERSONALIDAD, LOS LICITANTES O SUS REPRESENTANTES DEBERÁN EXHIBIR UN ESCRITO EN EL QUE SU FIRMANTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA, MISMO QUE CONTENDRÁ LOS DATOS DEL LICITANTE Y DEL REPRESENTANTE.

DL  6	f) TESTIMONIO DEL ACTA CONSTITUTIVA Y SUS MODIFICACIONES, EN SU CASO. EL ACTA DEBERÁ ESTABLECER EXPRESAMENTE QUE DENTRO DE SU OBJETO SE ENCUENTRA LA ESPECIALIDAD A QUE SE REFIERE LA OBRA A EJECUTAR Y ESTAR INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO.

DL  7	g) TESTIMONIO DEL INSTRUMENTO NOTARIAL EN DONDE CONSTE EL NOMBRAMIENTO Y LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.

DL  8	h) IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y DEL REPRESENTANTE AUTORIZADO POR ESTE PARA PARTICIPAR EN LOS DIFERENTES ACTOS DE LA LICITACIÓN, EN CASO DE INASISTENCIA DEL PRIMERO (SOLAMENTE SE ACEPTARÁN: CREDENCIAL DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE, CÉDULA PROFESIONAL Y CARTILLA DEL SMN). DE SER ÉSTE EL CASO, EL REPRESENTANTE LEGAL DEBERÁ OTORGAR CARTA PODER SIMPLE, MEDIANTE ESCRITO FORMULADO EN PAPEL MEMBRETEADO DE LA EMPRESA, A LA PERSONA QUE EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN ASISTA A LOS DIFERENTES ACTOS DE LA LICITACION.

DL  9	i) LAS PERSONAS FÍSICAS ADEMÁS DEBERÁN PRESENTAR IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA DE LA PERSONA FÍSICA, Y DEL REPRESENTANTE AUTORIZADO POR ESTA PARA PARTICIPAR EN LOS DIFERENTES ACTOS DE LA LICITACIÓN, EN CASO DE INASISTENCIA DE LA MISMA (SOLAMENTE SE ACEPTARÁN: CREDENCIAL DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE, CÉDULA PROFESIONAL Y CARTILLA DEL SMN). DE SER ESTE EL CASO, LA PERSONA FÍSICA DEBERÁ OTORGAR PODER SIMPLE, MEDIANTE ESCRITO FORMULADO EN PAPEL MEMBRETEADO, A LA PERSONA QUE EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN ASISTA A LOS DIFERENTES ACTOS DE LA LICITACIÓN.

DL 10	j) LOS INTERESADOS QUE DECIDAN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA, DEBERÁN ACREDITAR EN FORMA INDIVIDUAL LOS REQUISITOS SEÑALADOS, ADEMÁS DE ENTREGAR UNA COPIA DEL CONVENIO QUE CUMPLA LA TOTALIDAD DE REQUISITOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 47 DEL REGLAMENTO DE LA LOPSRM.

DL 11	k) MANIESTACION ESCRITA DE QUE NO PARTICIPAN PERSONAS FÍSICAS O MORALES INHABILITADAS POR RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS O DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

DL 12	l) MANIFESTACIÓN  ESCRITA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE QUE LOS EQUIPOS, MAQUINARIA Y MATERIALES (DIFERENTES A LOS DE CONSTRUCCIÓN) DE INSTALACIÓN PERMANENTE, QUE INTEGREN EL CONTENIDO NACIONAL DE SU PROPOSICIÓN, CUMPLEN CON LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y QUE EN CASO DE QUE LOS BIENES FUERAN DE ORIGEN EXTRANJERO, LOS PRECIOS OFERTADOS SE COTIZAN EN CONDICIONES LEALES DE COMERCIO.

DL 13	m) DE CONFORMIDAD CON LAS “DISPOSICIONES GENERALES A LAS QUE DEBERAN SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL PARA SU INCORPORACION AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INST ITUCION DE BANCA DE DESARROLLO”, SE ADJUNTA COMO ANEXO DL 13 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, LA INFORMACIÓN RELATIVA AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE NAFIN, ASÍ COMO LA SOLICITUD PARA SU AFILIACIÓN AL MISMO.

DL 14	n) ACUSE DE RECIBO DE LA “NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE)”.

19.2	LA PROPUESTA TÉCNICA COMPUESTA DE LOS SIGUIENTES ANEXOS (T 1 al T 11):

T  1	MANIFESTACION ESCRITA EN EL QUE EL LICITANTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA, Y DE CONOCER, ACEPTAR Y CUMPLIR EL CONTENIDO Y DISPOSICIONES DE LA CONVOCATORIA DE LICITACION.

T  2	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES; DE HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE LA ENTIDAD CONVOCANTE LES HUBIERE PROPORCIONADO, Y DE HABER ASISTIDO, O NO, A LA VISITA DE OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES.

T  3	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ Y LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARÁN.

T  4	RELACION DE CONTRATOS CELEBRADOS CON LA ADMINISTRACION PUBLICA O CON PARTICULARES QUE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD SOLICITADA.

T  5	CURRICULA DEL PERSONAL TECNICO QUE SE ENCARGARÁ DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA LOS QUE DEBEN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES.

T  6	ACTAS DE VISITA DE OBRA, JUNTAS DE ACLARACIONES E INFORMACION ADICIONAL.

T  7	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA, ESPECIFICACIONES Y NOTAS GENERALES. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, CUMPLIRÁ CABALMENTE CON LAS CONDICIONES SOLICITADAS EN EL ANEXO T-8 DE LA CONVOCATORIA. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y ACEPTAR LOS PLANOS (SE ENTREGARÁ A QUIEN LO SOLICITE DISCO COMPACTO CON ARCHIVOS EN FORMATO PDF), ASÍ COMO LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA; LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES Y PARTICULARES, LAS NORMAS DE CALIDAD Y LAS CONSIDERACIONES CORRESPONDIENTES.

T  8	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LAS RESTRICCIONES TÉCNICAS QUE PROCEDAN CONFORME A LOS PROYECTOS EJECUTIVOS QUE ESTABLEZCA EL CIMAT.

T 9	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

T 10	PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.

T 11	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DEL CONTRATO Y EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS, Y MANIFESTACIÓN DE INTEGRIDAD. INCLUÍR EL MODELO DE CONTRATO RUBRICADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL.

19.3	LA PROPUESTA ECONÓMICA COMPUESTA DE LOS SIGUIENTES ANEXOS (E 1 al E 15):

E  1	CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION.

E  2	CATALOGOS DE CONCEPTOS, CANTIDADES Y UNIDADES DE MEDICION.

E  3	ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS.

E  4	ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL POR CATEGORÍA.

E  5	TABULADOR DE SALARIOS BASE DE LA MANO DE OBRA A UTILIZARSE.

E  6	RELACION Y ANALISIS DE COSTOS BÁSICOS DE MATERIALES.

E  7	ANALISIS CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO.

E  8	ANALISIS CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

E  9	ANALISIS CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO.

E 10	UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.

E 11	PROGRAMA DE EROGACIONES DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS.

E 12	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADAS DE UTILIZACION DEL PERSONAL OBRERO, TECNICO Y ADMINISTRATIVO ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN, ADMINISTRACIÓN Y DIRECCION DE LOS TRABAJOS.

E 13	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADAS DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.

E 14	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADAS DE LA UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

E 15	EXPLOSION DE INSUMOS: DE MANO DE OBRA, MATERIALES, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

A T E N T A M E N T E

JUAN MANUEL MONDRAGÓN ARCHUNDIA

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

| ## DOCUMENTACIÓN LEGAL (D.L.) SOLICITADA : |  | PRESENTA: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SI | NO |
| # DL 1 | a) DECLARACIÓN ESCRITA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y, EN SU CASO, DEL CONTRATO RESPECTIVO, MISMO QUE SERVIRÁ PARA PRACTICAR LAS NOTIFICACIONES AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN TODOS SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE OTRO DISTINTO, PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETEADO. DEBERÁ INCLUIR UN NÚMERO TELEFÓNICO Y UNA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO, EN CASO DE CONTAR CON ÉL |  |  |
| # DL 2 | b) DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA CAPACIDAD FINANCIERA DEL LICITANTE. |  |  |
| # DL 3 | c) ESCRITO, EN EL QUE EXPRESEN SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, POR SI O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, MANIFESTANDO EN TODOS LOS CASOS LOS DATOS GENERALES DEL INTERESADO Y, EN SU CASO, DEL REPRESENTANTE. |  |  |
| # DL 4 | d) DECLARACIÓN ESCRITA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE QUE EL LICITANTE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS SEÑALADOS EN LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETEADO |  |  |
| # DL 5 | e) ESCRITO EN EL QUE SE MANIFIESTE QUE SU REPRESENTANTE CUENTA CON FACULTADES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA, CON LOS DATOS DE LA PERSONA MORAL Y DEL REPRESENTANTE LEGAL SEGÚN SE SOLICITA. |  |  |
| # DL 6 | f) TESTIMONIO DEL ACTA CONSTITUTIVA Y MODIFICACIONES EN SU CASO, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO. (PERSONAS MORALES). |  |  |
| # DL 7 | g) TESTIMONIO DEL INSTRUMENTO NOTARIAL DONDE CONSTE EL NOMBRAMIENTO Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. (PERSONAS MORALES). |  |  |
| # DL 8 | h) IDENTIFICACION OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFIA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y DEL REPRESENTANTE AUTORIZADO POR ESTE PARA PARTICIPAR EN LOS DIFERENTES ACTOS DE LA LICITACION. (CARTA PODER SIMPLE, DE SER ESTE EL CASO). PARA PERSONAS FÍSICAS IDENTIFICACION OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFIA DE LA PERSONA FISICA, Y DEL REPRESENTANTE AUTORIZADO POR ESTA PARA PARTICIPAR EN LOS DIFERENTES ACTOS DE LA LICITACION. (CARTA PODER SIMPLE, DE SER ESTE EL CASO). |  |  |
| # DL 9 | i) LAS PERSONAS FÍSICAS ADEMÁS DEBERÁN PRESENTAR IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA DE LA PERSONA FÍSICA, Y DEL REPRESENTANTE AUTORIZADO POR ESTA PARA PARTICIPAR EN LOS DIFERENTES ACTOS DE LA LICITACIÓN, EN CASO DE INASISTENCIA DE LA MISMA (SOLAMENTE SE ACEPTARÁN: CREDENCIAL DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE, CÉDULA PROFESIONAL Y CARTILLA DEL SMN). DE SER ESTE EL CASO, LA PERSONA FÍSICA DEBERÁ OTORGAR PODER SIMPLE, MEDIANTE ESCRITO FORMULADO EN PAPEL MEMBRETEADO, A LA PERSONA QUE EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN ASISTA A LOS DIFERENTES ACTOS DE LA LICITACIÓN. |  |  |
| # DL10 | j) LOS INTERESADOS QUE DECIDAN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA, DEBERÁN ACREDITAR EN FORMA INDIVIDUAL LOS REQUISITOS SEÑALADOS, ADEMÁS DE ENTREGAR UNA COPIA DEL CONVENIO QUE CUMPLA LA TOTALIDAD DE REQUISITOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 47 DEL REGLAMENTO DE LA LOPSRM. |  |  |
| # DL11 | k) MANIESTACION ESCRITA DE QUE NO PARTICIPAN PERSONAS FÍSICAS O MORALES INHABILITADAS POR RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS O DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. |  |  |
| # DL12 | l) MANIFESTACIÓN ESCRITA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE QUE LOS EQUIPOS, MAQUINARIA Y MATERIALES (DIFERENTES A LOS DE CONSTRUCCIÓN) DE INSTALACIÓN PERMANENTE, QUE INTEGREN EL CONTENIDO NACIONAL DE SU PROPOSICIÓN, CUMPLEN CON LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y QUE EN CASO DE QUE LOS BIENES FUERAN DE ORIGEN EXTRANJERO, LOS PRECIOS OFERTADOS SE COTIZAN EN CONDICIONES LEALES DE COMERCIO. |  |  |
| # DL13 | m) DE CONFORMIDAD CON LAS “DISPOSICIONES GENERALES A LAS QUE DEBERAN SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL PARA SU INCORPORACION AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO”, SE ADJUNTA COMO ANEXO DL 13 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, LA INFORMACIÓN RELATIVA AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE NAFIN, ASÍ COMO LA SOLICITUD PARA SU AFILIACIÓN AL MISMO. |  |  |
| # DL14 | n) ACUSE DE RECIBO DE LA “NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE)”. |  |  |

|  | PROPUESTA TÉCNICA : | PRESENTA SI NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # T 1 | MANIFESTACION ESCRITA EN EL QUE EL LICITANTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA, Y DE CONOCER, ACEPTAR Y CUMPLIR EL CONTENIDO Y DISPOSICIONES DE LA CONVOCATORIA DE LICITACION. |  |  |
| T 2 | MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES; DE HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE LA ENTIDAD CONVOCANTE LES HUBIERE PROPORCIONADO, Y DE HABER ASISTIDO, O NO, A LA VISITA DE OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES. |  |  |
| T 3 | MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ Y LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARÁN. |  |  |
| T 4 | RELACIÓN DE CONTRATOS QUE TENGA CELEBRADOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O CON PARTICULARES. |  |  |
| T 5 | CURRÍCULA DEL PERSONAL TÉCNICO ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. |  |  |
| T 6 | ACTAS DE VISITA DE OBRA, JUNTAS DE ACLARACIONES E INFORMACION ADICIONAL. |  |  |
| T 7 | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA, ESPECIFICACIONES Y NOTAS GENERALES. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, CUMPLIRÁ CABALMENTE CON LAS CONDICIONES SOLICITADAS EN EL ANEXO T-8 DE LA CONVOCATORIA. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y ACEPTAR LOS PLANOS (SE ENTREGARÁ A QUIEN LO SOLICITE DISCO COMPACTO CON ARCHIVOS EN FORMATO PDF), ASÍ COMO LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA; LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES Y PARTICULARES, LAS NORMAS DE CALIDAD Y LAS CONSIDERACIONES CORRESPONDIENTES. |  |  |
| T 8 | DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LAS RESTRICCIONES TÉCNICAS QUE PROCEDAN CONFORME A LOS PROYECTOS EJECUTIVOS QUE ESTABLEZCA EL CIMAT. |  |  |
| T 9 | RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION |  |  |
| T 10 | PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO. |  |  |
| T 11 | MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DEL CONTRATO Y EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS, DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES Y MANIFESTACIÓN DE INTEGRIDAD. INCLUÍR EL MODELO DE CONTRATO RUBRICADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL. |  |  |

|  | PROPUESTA ECONOMICA : | PRESENTA SI NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| E 1 | CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION. |  |  |
| E 2 | CATALOGOS DE CONCEPTOS, CANTIDADES Y UNIDADES DE MEDICION. |  |  |
| E 3 | ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS. |  |  |
| E 4 | ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL POR CATEGORÍA. |  |  |
| E 5 | TABULADOR DE SALARIOS BASE DE LA MANO DE OBRA A UTILIZARSE. |  |  |
| E 6 | RELACION Y ANALISIS DE COSTOS BÁSICOS DE MATERIALES. |  |  |
| E 7 | ANALISIS CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO. |  |  |
| E 8 | ANALISIS CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS. |  |  |
| E 9 | ANALISIS CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO. |  |  |
| E 10 | UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE. |  |  |
| E 11 | PROGRAMA DE EROGACIONES DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS. |  |  |
| E 12 | PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADAS DE UTILIZACION DEL PERSONAL OBRERO, TECNICO Y ADMINISTRATIVO ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN, ADMINISTRACIÓN Y DIRECCION DE LOS TRABAJOS. |  |  |
| E 13 | PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADAS DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE. |  |  |
| E 14 | PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADAS DE LA UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION. |  |  |
| E 15 | EXPLOSION DE INSUMOS: DE MANO DE OBRA, MATERIALES, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |  |  |